***ToolsForEver***

Plan van aanpak

**TFE**

Naam: Kandidaat

**Inhoud**

[Inleiding 2](#_Toc358038057)

[Doelstelling 2](#_Toc358038058)

[Omschrijving 2](#_Toc358038059)

[Leden projectgroep ToolsForEver 2](#_Toc358038060)

[Benodigdheden 2](#_Toc358038061)

[Takenlijst 2](#_Toc358038062)

[Planning 2](#_Toc358038063)

# Inleiding

ToolsForEver, groothandel in gereedschappen, heeft aan FastDevelopment gevraagd een nieuwe website te ontwerpen, te realiseren en te implementeren. In eerste instantie is de website bedoeld om de voorraad bij te houden.

# Doelstelling

Doelstelling van dit project is een website voor ToolsForEver te ontwerpen. Daarna kan de website gerealiseerd en geïmplementeerd worden.

# Omschrijving

De website heeft als functionaliteit dat de voorraad bijgehouden kan worden. Daarvoor moeten medewerkers geregistreerd worden om te kunnen inloggen. Daarnaast moeten verschillende rapportages gegenereerd kunnen worden. Medewerkers van de buitendienst moeten snel inzage krijgen in de voorraad om klanten te kunnen helpen.

# Leden projectgroep ToolsForEver

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mailadres | Functie |
| Naam kandidaat | kandidaat@upcmail.nl | Uitvoerend lid |
| Naam projectleider | projectleider@vodafone.nl | Projectleider |
| De heer Norton | norton@toolsforever.nl | Contactpersoon ToolsForEver |

# Benodigdheden

Een werkplek voor de projectleider en het uitvoerend lid met een computer. Verder dient een kleine vergaderruimte aanwezig te zijn.

Benodigde software

* Kantoorsoftware: OpenOffice
* Webbrowsers: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari en Opera
* Webservers: Glassfish, Apache Tomcat
* Java SDK
* IDE: Netbeans, Notepad++
* Database: MySQL
* Toegang tot internet

# Takenlijst

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene projectplanning** | | | |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 17-01-2013 | 19-01-2013 | 12 uur |
| Realiseren | 21-01-2013 | 22-01-2013 | 16 uur |
| Implementeren | 24-01-2013 | 25-01-2012 | 12 uur |

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning Ontwerpen** | | | | | | | |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Begintijd** | **Einddatum** | **Eindtijd** | **Duur** | **Betrokkenen** | **Wijze van inleveren\*** |
| Plan van aanpak schrijven | 17-01-2013 | 8.30 | 17-01-2013 | 9.30 | 60 | Naam kandidaat  Naam projectleider | S |
| Gesprek over het plan van aanpak | 17-01-2013 | 9.30 | 17-01-2013 | 10.00 | 30 | Naam kandidaat | T |
| Plan van aanpak herschrijven | 17-01-2013 | 10.00 | 17-01-2013 | 10.30 | 30 | Naam kandidaat | S |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functioneel ontwerp schrijven | 17-01-2013 | 10.45 | 17-01-2013 | 13.00 | 135 | Naam kandidaat | S |
| Gesprek over het functioneel ontwerp | 18-01-2013 | 9.00 | 17-01-2013 | 9.30 | 30 | Naam kandidaat | T |
| Functioneel ontwerp herschrijven | 18-01-2013 | 9.30 | 17-01-2013 | 10.00 | 30 | Naam kandidaat | S |
| Technisch ontwerp schrijven | 18-01-2013 | 10.15 | 18-01-2013 | 13.15 | 180 | Naam kandidaat | S |
| Gesprek over het technisch ontwerp | 19-01-2013 | 9.00 | 19-01-2013 | 10.00 | 60 | Naam kandidaat | T |
| Technisch ontwerp herschrijven | 19-01-2013 | 10.15 | 19-01-2013 | 11.15 | 60 | Naam kandidaat | S |
| Ontwikkelomgeving inrichten | 19-01-2013 | 11.15 | 19-01-2013 | 12.45 | 90 | Naam kandidaat | D |
| Ontwikkelomgeving presenteren | 19-01-2013 | 12.45 | 19-01-2013 | 13.00 | 15 | Naam kandidaat | T |
| Totaal duur | | | | | 720 |  | |

\* S = schriftelijk T = toelichting D = digitaal